Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2020 г. N 1798

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ВИДОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, НЕ ПРИЧИНЯЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОГО

ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ЕЕ КОМПОНЕНТАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ

ВЫПОЛНЯТЬСЯ ДО ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПОРЯДКЕ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.03.2022 [N 502](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413061&dst=100005),  от 16.05.2022 [N 880](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100005), от 14.10.2022 [N 1834](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429018&dst=100005)) |  |

В соответствии с [частью 1.1 статьи 52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298&dst=3293) Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [перечень](#P51) видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения (далее - перечень).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429018&dst=100009) Правительства РФ от 14.10.2022 N 1834)

1(1). В соответствии с [частью 1.1 статьи 52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298&dst=4003) Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовительные работы, предусмотренные перечнем, могут выполняться со дня направления проектной документации объектов, указанных в [пункте 1](#P18) настоящего постановления, на экспертизу проектной документации либо в случае, предусмотренном [частью 15.5 статьи 48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298&dst=3991) Градостроительного кодекса Российской Федерации, - со дня согласования органом исполнительной власти или организацией, уполномоченными на проведение экспертизы проектной документации (далее - орган или организация по проведению экспертизы), разделов проектной документации, изменений в них.

(п. 1(1) введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429018&dst=100010) Правительства РФ от 14.10.2022 N 1834)

2. Установить, что в случае, если проектная документация объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения (далее - объект) относится к объектам государственной экологической экспертизы в соответствии со [статьей 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=484877&dst=128) Федерального закона "Об экологической экспертизе", подготовительные работы, предусмотренные [перечнем](#P51), выполняются только после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, за исключением случаев, если такая проектная документация разработана в целях ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также в целях реализации проектов рекультивации земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления, в том числе которые не предназначались для размещения отходов производства и потребления.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413061&dst=100005) Правительства РФ от 28.03.2022 N 502)

3. Установить, что подготовительные работы, предусмотренные [перечнем](#P51), выполняются:

с соблюдением требований, установленных градостроительным регламентом (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, - с соблюдением установленных в соответствии с [частью 7 статьи 36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298&dst=2866) Градостроительного кодекса Российской Федерации требований к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке), проектом планировки территории, проектом межевания территории (за исключением случаев, при которых в соответствии с Градостроительным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298) Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при условии допустимости размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка, с соблюдением ограничений использования земельного участка, установленных в границах зоны с особыми условиями использования территории;

с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе требований, касающихся получения необходимых разрешительных документов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, обращение с отходами, постановки на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, при условии наличия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объекта в случае, предусмотренном [пунктом 2](#P22) настоящего постановления;

с учетом необходимости реализации мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объекта, перечень которых в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495435&dst=100019) о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", предусмотрен проектной документацией, направленной на экспертизу проектной документации, либо в случае, предусмотренном [частью 15.5 статьи 48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298&dst=3991) Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласованными органом или организацией по проведению экспертизы разделами проектной документации, изменениями в них;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429018&dst=100013) Правительства РФ от 14.10.2022 N 1834)

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения по выводу из эксплуатации сетей инженерно-технического обеспечения, включая электрические сети;

с обеспечением проведения строительного контроля лицом, выполняющим подготовительные работы, предусмотренные [перечнем](#P51), на предмет выполнения таких работ в соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документации, представленной на экспертизу проектной документации, либо в случае, предусмотренном [частью 15.5 статьи 48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298&dst=3991) Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласованных органом или организацией по проведению экспертизы разделов проектной документации, изменений в них;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429018&dst=100015) Правительства РФ от 14.10.2022 N 1834)

с информированием органов государственного экологического надзора о начале выполнения подготовительных работ не позднее чем за 5 рабочих дней до даты их начала;

с обязательным проведением работ по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации в течение одного месяца с даты получения такого заключения.

4. Действие настоящего постановления не распространяется на случаи выполнения подготовительных работ в отношении объекта, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории или центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 7 ноября 2020 г. N 1798

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Перечень применяется с учетом особенностей, установленных ст. 9 Федерального закона от 01.04.2020 N 69-ФЗ ([Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=489522&dst=100189) Правительства РФ от 21.09.2022 N 2724-р). |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, НЕ ПРИЧИНЯЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОГО

ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ЕЕ КОМПОНЕНТАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ

ВЫПОЛНЯТЬСЯ ДО ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.05.2022 [N 880](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100005),  от 14.10.2022 [N 1834](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429018&dst=100016)) |  |

1. Подготовка земельного участка, на который у застройщика имеются правоустанавливающие документы, а в случае, предусмотренном [частью 7.3 статьи 51](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298&dst=3291) Градостроительного кодекса Российской Федерации, - утвержденный проект межевания территории и (или) выданный в соответствии с [частью 1.1 статьи 57.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298&dst=3192) Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный план земельного участка и утвержденная в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, а именно:

а) освобождение земельного участка от деревьев и иных насаждений в границах размещения объекта капитального строительства федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения (далее - объект) при условии, что градостроительным регламентом либо проектом освоения лесов в случаях, установленных лесным законодательством Российской Федерации, предусмотрена возможность строительства, реконструкции объекта. При освобождении земельного участка не допускается изъятие объектов растительного и животного мира, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. В случае если в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375626) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства" нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом представительного органа местного самоуправления предусмотрена процедура получения разрешения на вырубку деревьев и иных насаждений, то освобождение земельного участка от деревьев и иных насаждений осуществляется при условии получения такого разрешения;

б) снос объектов, предусмотренных [пунктами 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298&dst=2917) - [3 части 17 статьи 51](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298&dst=100839) Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также иных объектов капитального строительства, на осуществление которого в соответствии с Градостроительным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298) Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности не требуется получение разрешения на строительство, при условии, что объекты, предусмотренные [пунктами 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298&dst=2917) - [3 части 17 статьи 51](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298&dst=100839) Градостроительного кодекса Российской Федерации, и указанные иные объекты капитального строительства принадлежат застройщику на праве собственности или он уполномочен собственником осуществить снос таких объектов;

в) осуществление деятельности по обращению с отходами, образовавшимися при осуществлении подготовительных работ, в том числе разборке и сносе зданий, строений, сооружений, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами;

г) осушение территории строительной площадки, понижение уровня грунтовых вод;

(пп. "г" введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100009) Правительства РФ от 16.05.2022 N 880)

д) искусственное понижение уровня грунтовых вод, осушение территории, устройство каналов и дренажей.

(пп. "д" введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100011) Правительства РФ от 16.05.2022 N 880)

2. Устройство ограждения строительной площадки, предусмотренного проектной документацией объекта, подлежащего сносу (демонтажу) после окончания строительства, реконструкции объекта, организация контрольно-пропускного режима, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, выполнение мероприятий, необходимых для обеспечения транспортной безопасности на период строительства.

3. Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства, разбивке осей зданий и сооружений, входящих в объект, и закреплению их пунктами и знаками.

4. Размещение некапитальных строений, сооружений (в том числе складских площадок и сооружений для материалов, конструкций и оборудования), необходимых для обеспечения строительства, реконструкции объекта и подлежащих сносу (демонтажу) после окончания такого строительства, реконструкции.

5. Устройство временных дорог и подъездных путей, вспомогательных сооружений, приспособлений и устройств, необходимых для обеспечения строительства, реконструкции объекта, подлежащих сносу (демонтажу) после окончания такого строительства, реконструкции.

6. Устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, теплоснабжения, связи, водоснабжения, водоотведения и сигнализации), необходимых для обеспечения строительства, реконструкции объекта, а также объектов, указанных в [пункте 4](#P71) настоящего перечня и подлежащих демонтажу после окончания такого строительства, реконструкции.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100012) Правительства РФ от 16.05.2022 N 880)

7. Устройство рельсовых подкрановых путей, фундаментов (иных неподвижных оснований) стационарных кранов, необходимых для обеспечения строительства, реконструкции объекта и подлежащих демонтажу после окончания такого строительства, реконструкции.

8. Устройство дренажей и мелкозаглубленных водоотливов для осуществления водоотведения на земельном участке.

9. Устройство берегоукрепления в целях реконструкции объектов, строительства объектов в границах земельного участка (его части), на котором расположен существующий объект.

(п. 9 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100013) Правительства РФ от 16.05.2022 N 880)

10. Устройство крановых путей.

(п. 10 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100015) Правительства РФ от 16.05.2022 N 880)

11. Инженерная подготовка территории в границах ранее предоставленных земельных участков (их частей), включая объекты транспортной, энергетической, коммунальной, инженерной, социальной, инновационной и иных инфраструктур, в том числе строительство следующих объектов:

а) канализационных коллекторов с очистными сооружениями;

б) жилых поселков для строителей;

в) сооружений и устройств связи для управления строительством.

(п. 11 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100016) Правительства РФ от 16.05.2022 N 880)

12. Разведочное бурение и исследование грунта при наличии лицензии на пользование недрами.

(п. 12 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100020) Правительства РФ от 16.05.2022 N 880)

13. Производство земляных работ в целях реконструкции объектов, строительства объектов в границах земель и (или) земельных участков (его части), определенных проектом межевания территории, либо утвержденной в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в том числе:

а) разработка грунта;

б) уплотнение и укрепление грунта;

в) вертикальная планировка участка;

г) перемещение грунта;

д) устройство насыпей, разработка выемок;

е) снятие и хранение плодородного слоя почвы (при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы).

(п. 13 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100021) Правительства РФ от 16.05.2022 N 880)

14. Устройство шпунтового ограждения.

(п. 14 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100028) Правительства РФ от 16.05.2022 N 880)

15. Устройство подпорных стен в целях реконструкции объектов, строительства объектов в границах земельного участка (его части), на котором расположен существующий объект.

(п. 15 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100029) Правительства РФ от 16.05.2022 N 880)

16. Защита трубопровода от коррозии (изоляционное покрытие, электрохимическая защита).

(п. 16 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100030) Правительства РФ от 16.05.2022 N 880)

17. Перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, попадающих в зону строительства объектов, если для строительства (реконструкции) таких сетей и коммуникаций не требуется проведение государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение разрешения на строительство.

(п. 17 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417011&dst=100031) Правительства РФ от 16.05.2022 N 880)